ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА ПЕРИОД 2024-2026 ГОДЫ"

за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Красносельское Прохладненского муниципального района на период  2024 – 2026 годы» местной администрации сельского поселения Красносельское Прохладненского муниципального района  утверждена постановлением  № 11 от 12.02.2024 года.

Ответственный исполнитель – местная администрация сельского поселения Красносельское Прохладненского муниципального района КБР.

Цели муниципальной программы:

развития транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения.

Задачи  Программы:

Основными задачами Программы являются:

-  формирование условий для социально-экономического развития поселения,

-  повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность,

-  снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

Ожидаемые результаты     реализации программы:

1. развитие транспортной инфраструктуры:

2. развитие сети дорог поселения:

3. снижение негативного воздействия  транспорта на окружающую среду и здоровья населения.

4. повышение безопасности дорожного движения.

Запланированы объемы и источники финансирования Программы на 2025 год – 783 800,00 тыс. руб..

В  2025 году местной администрацией сельского поселения Красносельское Прохладненского муниципального района КБР фактически из местного бюджета сельского поселения Красносельское  выделены  денежные средства в сумме 216 034,38 руб.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Прохладненского муниципального района КБР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://prohladnenskiy.kbr.ru. в разделе «Органы местного самоуправления сельских поселений Прохладненского муниципального района», подраздел ЖКХ.

Глава местной администрации

сельского поселения Красносельское

Прохладненского муниципального района КБР

____________ А.А. Плотников