МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОЕ

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСБУБЛИКЭМ И ПРОХЛАДНЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ

КУЕЙМ ЩЫЩ  КРАСНОСЕЛЬСКЭ  КЪУАЖЭМ   И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКАЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА  МУНИЦИПАЛЬНА

РАЙОНУНУ КРАСНОСЕЛЬСКОЕ   ЭЛ  ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

361012, КБР, Прохладненский   район, с. Красносельское, ул. Зеленая 9, тел.- факс  8(86631) 92-3-86 ,92-2-42,92-3-72

23 марта  2026 г.                                                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 41

ПОСТАНОВЛЕНЭ  №

БЕГИМ    №

О проведении  работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории

с.п. Красносельское Прохладненского муниципального

района в апреле-мае 2026 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства КБР от 19.03.2013 г. № 97-ПП «О мерах по улучшению санитарно-экологического состояния Кабардино-Балкарской Республики», в целях улучшения санитарной обстановки, благоустройства и повышения ответственности должностных лиц в поддержании должного санитарного порядка в сельском поселении Красносельское Прохладненского муниципального района, местная администрация сельского поселения Красносельское Прохладненского муниципального района КБР постановляет:

1. Провести с 1 апреля по 31 мая 2026 года работы по
благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории
сельского поселения Красносельское Прохладненского муниципального района.

2. Для подготовки двухмесячника, координации работ и оперативного
контроля над ходом благоустроительных работ:

-	образовать и утвердить состав  комиссии по проведению
работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению населенных
пунктов сельского поселения Красносельское Прохладненского муниципального района (приложение 1);

-	утвердить план мероприятий по благоустройству, санитарной
очистке и озеленению территорий населенных пунктов сельского поселения Красносельское Прохладненского муниципального района в апреле-мае 2026 года (приложение 2);

- утвердить список ответственных лиц по контролю за проведением двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий  населенных пунктов с.п. Красносельское Прохладненского муниципального района в апреле-мае 2026 г.

(приложение 3).

-закрепить территории по  благоустройству, наведению санитарного порядка за учреждениями и предприятиями (приложение 4).

3. Определить единым санитарным днем - последняя пятница каждого месяца.

4. Рекомендовать  руководителям  предприятий и учреждений   сельского

поселения Красносельское Прохладненского муниципального района:

- в   ходе   двухмесячника   проводить   работы   по   благоустройству, санитарной очистке и озеленению сельского поселения, собственных и прилегающих территорий, в соответствии с утвержденным планом мероприятий;

- в первоочередном порядке ликвидировать стихийные несанкционированные свалки, очистить окраины сельского поселения, обочины дорог, улиц, прилегающие лесополосы от накопившегося мусора;

- в лесополосах произвести очистку деревьев от сухих ветвей, вырубить сухостой;

- принять конкретные меры по улучшению санитарного состояния объектов питьевого и хозяйственного водоснабжения;

- очистить и привести в надлежащий порядок памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны,  сельские кладбища;

-	к выполнению мероприятий по санитарной очистке 
привлечь население, особое внимание обратить на тщательную очистку
территорий, прилегающих к объектам образования и социально-культурной сферы: домам культуры, магазинам, медучреждениям, объектам бытового обслуживания, животноводческим фермам, подразделениям хозяйств и индивидуальным домовладениям;

5 . Рекомендовать	руководителю 	сельхозпредприятия  (ООО «Сириус», «Авангард») оказать содействие в проведении работ по уборке, благоустройству, санитарной очистке и озеленению с.п. Красносельское.

6. Начальнику отдела  местной администрации с.п. Красносельское (Сивухин Н.М.), участковому уполномоченному полиции МО МВД России «Прохладненский» (Балацкий С.А.) организовать работу по выявлению и привлечению к административной ответственности лиц, допускающих правонарушения в области жилищно-коммунального хозяйства и загрязнения окружающей среды.

7. Начальнику отдела местной администрации с.п. Красносельское (Сивухин Н.М.):

- предварительно подвести итоги, по результатам двухмесячника до 31 мая 2026 года.

8. Настоящее постановление разместить  на официальном сайте местной администрации Прохладненского муниципального район: www.prohladnenskiy.ru. на странице сельского поселения Красносельское.

9. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на начальника отдела  местной администрации  с.п. Красносельское Прохладненского муниципального района (Сивухин Н.М.)

Глава местной администрации

с.п. Красносельское                                                                        А.А. Плотников

Приложение № 1

к постановлению  местной администрации

с.п. Красносельское от  23.03.2026 г.  №41

Состав

комиссии  с.п. Красносельское по проведению работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению населенных пунктов с.п. Красносельское Прохладненского муниципального района КБР

Сивухин Н.М.                        - Начальник отдела местной администрации с.п.

Красносельское- председатель комиссии

Члены комиссии:

1. Плотникова Н.В                  - депутат Совета местного самоуправления с.п.

Красносельское, директор МКОУ «СОШ с.

Красносельского»

3. Дементьева Г.В.                  - депутат Совета местного самоуправления с.п.

Красносельское,  директор  МКУК «КДЦ с.

Красносельского»

4. Харитонов А.И.                   - депутат Совета местного самоуправления с.п.

Красносельское

5. Багова Х.Х.	                       - депутат Совета местного самоуправления с.п.

Красносельское

6. Малыхин Е.К.                     - депутат Совета местного самоуправления с.п.

Красносельское, председатель Совета

ветеранов с.п.  Красносельское

7. Старокожева Г.С.                 - Главный специалист-главный бухгалтер

местной администрации   с.п. Красносельское

8. Лукьянова Н.В.                  -  Главный специалист местной администрации

с.п.  Красносельское

Приложение № 2

к постановлению  местной администрации

с.п. Красносельское от  23.03.2026 г.  №41

ПЛАН

мероприятий  по санитарной очистке, благоустройству и озеленению

территории сельского поселения Красносельское

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарная очистка территории от хозяйственного и бытового мусора (га) | 3,0 | Глава местной администрации с.п. Красносельское, руководители предприятий и учреждений, арендаторы з/у. | постоянно |  |
| 2 | Очистка санитарно-защитных зон водонапорных башен (ед.) | 7 | МУП «Водоканал» Прохладненского муниципального района | апрель май |  |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок (ед. га) | 1/ 0,15 | Начальник отдела местной администрации с.п. Красносельское, Руководитель ООО «Сириус, «Авангард» УУП Прохладненского ОВД | май |  |
| 4 | Посадка деревьев и кустарников | 15 | Директор МКОУ «СОШ с. Красносельского» Арендаторы з/у, МКУК «КДЦ с.п. Красносельского» | март, апрель |  |
| 5 | Разбивка и устройство цветников, клумб и газонов (шт. м2) | 1-20 1-10 1- 30 | Директор МКОУ «СОШ с. Красносельского» МКУК «КДЦ с.п. Красносельское» | апрель май |  |
| 6 | Очистка, побелка придорожных лесополос (км.) | 1,5 | Глава местной администрации с.п. Красносельское, ООО «Сириус» | март апрель |  |
| 7 | Благоустройство памятных и мемориальных мест, мест отдыха (ед.) | 1 | Начальник отдела местной администрации с.п. Красносельское Директор МКОУ «СОШ с.п. Красносельского | постоянно |  |
| 8 | Отчистка и благоустройство территории кладбища (ед.) | 3 | Глава местной администрации с.п. Красносельское, жители с.п. Красносельское, Православная община православного Прихода храма Святого Тихона, мусульманская община | апрель |  |
| 9 | Рейды по выявлению лиц отказывающихся наводить порядок на прилегающей к домовладению территории | постоянно | УУП МО МВД России по Прохладненскому району Начальник отдела, специалисты местной администрации с.п. Красносельское, депутаты Совета местного самоуправления | постоянно |  |
| 10 | Побелка деревьев по улицам с.п. Красносельское, вдоль автомобильных дорог и улиц (км.) | 3,5 | Глава местной администрации с.п. Красносельское, руководители предприятий и учреждений, арендаторы з/у | апрель май |  |
| 11 | Ремонт дорог, проезжей части улиц, тротуаров (грейдирование), в (км.) | 0,25 | Глава местной администрации с.п. Красносельское Ремонтно-строительные организации | с апреля по ноябрь |  |

Начальник отдела  местной администрации

сельского поселения Красносельское                                                            Н.М. Сивухин

Приложение № 3

к постановлению  местной администрации

с.п. Красносельское от  23.03.2026 г.  № 41

СПИСОК

ответственных лиц по контролю за проведением двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке   с.п. Красносельское Прохладненского муниципального района на 2026 год

| № | Фамилия, имя отчество ответственного, руководители. | село | улица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Харитонов Алим Иванович | Придорожное | Все село |
| 2 | Багова Ханифа Хачимовна | Степное | Все село |
| 3. | Якименко Раиса Николаевна | Граничное | ул. Гагарина, ул. Степная ул. Пушкина |
| 4. | Сивухин Николай Максимович | Граничное | ул. Зеленая, ул. Свободы |
| 5. | Плотников Андрей Александрович | Красносельское | ул. Интернациональная, Новая, (новостройки) |
| 6.. | Дементьева Галина Васильевна | Красносельское | ул. Театральная, прилегающая территория к зданиям МКУК «КДЦ с. Красносельского» |
| 7. | Кукина Мария Петровна | Красносельское | ул. Заводская |
| 8. | Докучаева Лариса Борисовна | Красносельское | ул. Новая |
| 9. | Старокожева Галина Сергеевна | Красносельское | ул. Школьная, до территории МКОУ СОШ |
| 10. | Муратказиева Залина Зелимовна | Красносельское | ул. Зеленая |
| 11. | Мамедов Кошали Байрамович | Красносельское | ул. Молодежная |
| 12 | Щербинина Марина Николаевна | Красносельское | ул. Садовая. |
| 13. | Плотникова Наталья Витальевна | Красносельское | Памятник ВОВ территория МКОУ «СОШ с. Красносельского», улица от школы до здания администрации включая парковую территорию |
| 14. | Лукьянова Нелля Владимирован | Красносельское | ул. Интернациональная |
|  | Малыхин Евгений Кузьмич | Красносельское | ул. Юбилейная |
| 15. | Кадзоков Аскер Арсенович | Красносельское | МКУЗ « Амбулатория с. Красносельского» |
| 16. | Руководители предприятий | Красносельское, Граничное, Степное. | Объекты ООО «Сириус», «Авангард» |

Глава местной администрации

с.п. Красносельское                                                                  А.А. Плотников

Приложение № 4

к постановлению  местной администрации

с.п. Красносельское 23.03.2026 г.  № 41

Закрепление территории за ООО «Сириус»

1.	Центральная контора     -      здание конторы, столовая с

прилегающими  территориями

2.	ЦРМ, гараж, заправка -    внутренние и прилегающие территории по ул.

Заводской от дома Борчаниновой Н.  до  арки  въезд в село Красносельское.

3.	КДБ, СОК, Стройотдел   -    территория бригад и выезд из бригады до ул.

Заводской, включая  лесопосадку вдоль выезда.

4.	с. Граничное  ферма №2   -   производственные объекты

5.	с. Степное ферма №3        -   производственные объекты

Закрепление территорий за учреждениями бюджетной сферы

1. МКОУ СОШ с. Красносельское  - памятник, улица до администрации,

парк со стадионом и прилегающая

территория к объектам.

- Амбулатория с. Красносельское - внутренняя и прилегающая территория.

- СПДО с. Красносельского                      - внутренняя и прилегающая территория,

ул.Театральная ( от церкви до выезда на с.

Придорожное)

- СПДО с. Граничное	    -   внутренняя и прилегающая территория,

(проулок  от ул. Свободы до ул. Гагарина,

Въезд в с. Граничное до первого коттеджа.

5.МКУК КДЦ  и администрация    - территория рынка, цент с. Красносельское,

Район карьера.

6.   Почта, связь                                   - территория прилегающая к зданию

администрации

7.      Участок РЭС                                - внутренняя и

прилегающая территория к объектам ЭС

8. Торговые объекты             - прилегающая территория к торговым объектам